INFORMAÇÕES SOBRE OBRAS E REFORMAS:
Obra	Local	Situação	Ano
Reforma	Auditório da Sede-Centro	Concluída	2016.2
Obra Nova	Execução de Edifício Sede para as Promotorias de Justiça de Piripiri	Concluída	2015.2
Reforma	Pintura da fachada da Sede-Centro	Concluída	2015.2
Locação e adaptações	Novo Edifício Sede-Leste	Concluída	2016.2
Ampliação	Fórum de Simplício Mendes (Salas para Promotorias)	Em andamento (Previsão de conclusão maio/2017)	2016.2
Ampliação	Fórum de São João do Piauí (Salas para Promotorias)	Em andamento / (Previsão de conclusão maio/2017)	2016.2
Obra Nova	Execução de Edifício Sede para as Promotorias de Justiça de Floriano	Em andamento / (Previsão de conclusão setembro/2017)	2016.2
Obra Nova	Execução de Edifício Sede para as Promotorias de Justiça de Parnaíba	Em andamento / (Previsão de conclusão setembro/2017)	2016.2
Obra Nova	Execução de Edifício Sede para as Promotorias de Justiça de Água Branca	Em andamento (projetos)	2017.1
Reforma de imóvel doado	Execução de Edifício Sede para as Promotorias de Justiça de Luís Correia	Em andamento (projetos)	2017.1
Reforma	Térreo da Sede-Centro	Em andamento (projetos)	2017.1
Reforma	Instalação de grades em portas e janelas na sede das Promotorias de Justiça de União	Concluída	2016.1
Manutenção	Manutenção de Subestação Instalada no edifício Sede-Centro	Concluída	2016.2
Reforma	Recuperação de trecho de muro do Edifício Anexo (com risco de demolição)	Concluída	2016

Atualizado em: 03/03/2017
Fonte: Assessoria de Planejamento e Gestão