EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA __ VARA CÍVEL DA COMARCA DE TERESINA/PI

O PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/MPPI), órgão auxiliar do Ministério Público do Estado do Piauí, com sede no endereço epigrafado, por meio do seu Coordenador Geral infra-assinado, Promotor de Justiça, Dr. Nivaldo Ribeiro, no uso  de suas atribuições legais e constitucionais, vem, perante Vossa Excelência, com fulcro nos artigos 1º, II e IV; 5º I e  21 da Lei 7.347/1985, propor a presente

AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS E CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA

em face do fornecedor E S PINANGE EIRELI (CONSTRUTORA VIVACE), pessoa jurídica de direito privado, inscrito no CNPJ sob o nº 19.891.226/0001-58, com endereço na Rua Rochelane Fortes Said, n° 550, Bairro Gurupi, CEP n° 64091-150, Teresina/PI.

1 – DA SINOPSE FÁTICA

Foi instaurado, na data de 12/06/2019, por meio da Portaria n° 62/2019, o Processo Administrativo n° 000183-002/2019, no âmbito do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON/MP/PI, em face da empresa E S PINANGE EIRELI - CONSTRUTORA VIVACE (DOC. 01).

O procedimento de tutela coletiva originou-se de denúncias realizadas pelos contratantes, por meio de Termos de Declarações, prestados à Assessoria Jurídica deste Órgão, acompanhados de documentos comprobatórios das alegações (DOC. 02).

Nas denúncias, noticiou-se que os Contratos de Prestação de Serviços de Construção Civil (DOC. 03) têm como objeto a construção de unidades imobiliárias particulares em diversos loteamentos e bairros desta Capital, pela Construtora Vivace.

O ponto comum entre as reclamações é o descumprimento contratual por parte do Réu, que, apesar de receber os valores pagos a título de contraprestação, atrasou excessivamente o cronograma de execução das obras, que encontram-se em situação de total paralisação, conforme demonstra notícia publicada no site da TV Cidade Verde e outros (DOC. 04).

Os noticiantes comunicaram, ainda, que a empresa mudou-se sem comunicar o novo endereço, estando funcionando no Edifício Dimond Center; e que o único sócio, Sr. Euler Saldanha Pinangé, não atende e nem retorna as tentativas de contato dos contratantes.

Informaram, também, que o Réu, apesar de não ter cumprido o contrato, vinha retirando os valores liberados pela Caixa Econômica Federal, oriundo dos financiamentos bancários realizados pelos contratantes.

Ademais, noticiaram que estão sendo realizadas cobranças de débitos relativos aos custos com distribuição de energia elétrica e água, inclusive com notificação do Órgão de Proteção ao Crédito SERASA. Custos estes que seriam de total responsabilidade da CONSTRUTORA VIVACE, conforme amostras dos Memoriais Descritivos em anexo (DOC. 05).

Diante disso, os consumidores socorreram-se ao PROCON/MPPI para requerer as medidas cabíveis.

2 – DOS CONTRATOS INDIVIDUALMENTE FIRMADOS: VALORES, TERMO DE INÍCIO E PRAZO PARA ENTREGA

Diante da análise dos contratos (DOC. 03), é possível identificar que não se trata de modelo único/padrão para todos os aderentes.

Cada instrumento contratual contém peculiaridades que os diferenciam, à exemplo, quanto ao termo de início; à contagem do prazo; o prazo para a entrega do imóvel, bem como das prorrogações cabíveis; os valores e formas de pagamento; etc.

Em alguns casos, os contratos previam que as obras seriam executadas no prazo de 06 (seis) meses; outros, em 07 (sete) ou até 10 (dez) meses, com tolerância de mais 02 (dois) meses.

Contados a partir da expedição do alvará da obra; outros, a partir do contrato da Caixa Econômica Federal; do registro de contrato junto ao cartório Naila Bucar; do pagamento da primeira parcela do cronograma de desembolso de obra; da data da Carta de Liberação de Obra (documento emitido pela associação do Loteamento Terras Alphaville após Alvará de Construção e também pelo Aldebran Ville), etc.

Importante destacar, ainda, que os contratos dos consumidores encontram-se em fases distintas de execução e pagamentos. Que alguns consumidores já pagaram todos os valores à Construtora, que, outros, financiaram uma parte do contrato através de agente financiador.

Assim, para melhor compreensão do que se expõe, faz-se necessário identificar individualmente cada contrato inadimplido pelo Réu, os quais o PROCON/MPPI teve notícia.

Destaca-se que podem haver outros contratantes que não se socorreram ao PROCON/MPPI, no entanto, estes não estariam excluídos da ação, já que se trata de direitos coletivos, conforme será explicitado em tópico próprio.

Nesse contexto, por mera questão organizacional, divide-se os contratos por local de construção do imóvel.

2.1 – Dos Imóveis Localizados no Loteamento Terras Alphaville:

- Contratante: Adriano Batista Silva

- Preço Contratual: R$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais)

- Prazo para conclusão: Cláusula 5.1. Os serviços serão executados no prazo de 8 (oito) meses, contados a partir da data do registro do contrato da Caixa Econômica Federal junto ao Cartório de Registro de Imóveis competente e consoante o cronograma Físico/Financeiro Contratual parte integrante deste instrumento, podendo ser prorrogado por até 02 (dois) meses

- Situação de Pagamento: Pagamento de R$80.000,00 (oitenta mil reais) direto à Construtora, através de transferência bancária (R$28.000,00) e permuta de automóvel de propriedade do contratante (R$52.000,00); e financiamento bancário no importe de R$190.000,00 (cento e noventa mil reais)

- Situação da Obra: Não concluída

- Contratante: Ana Cristina Carreiro de Melo e Valdemar Justo Rodrigues de Melo Júnior

- Preço Contratual: R$ 554.486,00 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais)

- Prazo para conclusão: Cláusula 5.1. Os serviços serão executados no prazo de 06 meses, contados a partir do pagamento da primeira parcela do cronograma de desembolso de obra e consoante o cronograma Físico/Financeiro Contratual constante deste instrumento, podendo ser prorrogado por até 02 meses

- Situação de Pagamento: Pagamento de R$380.000,00 (trezentos e oitenta mil reais) direto à Construtora e financiamento bancário no importe de R$174.486,00 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e seis reais)

- Situação da Obra: Não concluída

- Contratante: Crislan Henrique da Silva de Sousa e Antônia Maria da Silva de Sousa

- Preço Contratual: R$ 476.800,00 (quatrocentos e setenta e seis mil e oitocentos reais)

- Prazo para a conclusão: Cláusula 5.1. Os serviços serão executados no prazo de 8 (oito) meses, contados a partir da data da Carta de Liberação de Obra (documento emitido pela associação do Terras Alphaville após Alvará de Construção), com a tolerância de 02(dois) meses, sem direito a rescisão, bem como sem dever de indenizar qualquer das partes

- Situação de Pagamento: Pagamento de R$79.630,37 (setenta e nove mil, seiscentos e trinta reais e trinta e sete centavos) direto à Construtora (conforme Boletim de Ocorrência anexo ao Termo de Declaração). Sem financiameno bancário

- Situação da Obra: Não concluída

- Contratante: Flávia Alves Calado Barbosa

- Preço Contratual: R$ 719.000,00 (setecentos e dezenove mil reais)

- Prazo para conclusão: Cláusula 5.1. Os serviços serão executados no prazo de 8 (oito) meses, contados a partir da expedição do Alvará de Obra, com a tolerância de 02 (dois) meses, sem direito a rescisão, bem como sem dever de indenizar a qualquer das partes

- Situação de Pagamento: Contrato quitado e integralmente pago à Construtora, sem financiamento bancário

- Situação da Obra: Não concluída. Conclusão de 63,78% da obra

- Contratante: Francisco Fábio Sousa Silvestre e Renata Maria Monte Borges Silvestre

- Preço Contratual: R$ 440.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais)

- Prazo para conclusão: Cláusula 5.1. Os serviços serão executados no prazo de 6 (seis) meses, contados a partir do Registro de Contrato junto ao Cartório Naila Bucar e consoante o cronograma Físico/Financeiro Contratual constante deste instrumento, podendo ser prorrogado por até 3 (três) meses

- Situação de Pagamento: Pagamento de R$45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) direto à Construtora e financiamento bancário no importe de R$395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais)

- Situação da Obra: Não concluída

- Contratante: Joara Maria Roldão Coêlho

- Preço Contratual: R$ 492.600,00 (quatrocentos e noventa e dois mil e seiscentos reais)

- Prazo para a conclusão: Cláusula 5.1. Os serviços serão executados no prazo de 8 (oito) meses, contados a partir da data do registro do contrato da Caixa Econômica Federal, com a tolerância de 02 (dois) meses, sem direito a rescisão, bem como sem dever de indenizar qualquer das partes

- Situação de Pagamento: Pagamento de R$119.500,00 (cento e dezenove mil e quinhentos reais) direto à Construtora (conforme Boletim de Ocorrência anexo ao Termo de Declaração) e financiamento bancário no importe de R$256.500,00 (duzentos e cinquenta e seis mil e quinhentos reais)

- Situação da Obra: Não concluída

- Contratante: Longuinho de Santana Cronemberger

- Preço Contratual: R$ 372.000,00 (trezentos e setenta e dois mil reais)

- Prazo para conclusão: Cláusula 5.1. Os serviços serão executados no prazo de 08 (oito) meses, contados a partir da expedição da Carta de Liberação de Obra expedida pelo condomínio, com a tolerância de 02(dois) meses, sem direito a rescisão, bem como sem dever de indenizar qualquer das partes

- Situação de Pagamento: Pagamento de R$92.500,00 (noventa e dois mil e quinhentos reais) direto à Construtora. Sem financiamento bancário

- Situação da Obra: Não concluída

- Contratante: Plínio Fabrício de Carvalho Fontes

- Preço Contratual: R$ 473.110,00 (quatrocentos e setenta e três mil, cento e dez reais)

- Prazo para conclusão: Cláusula 5.1. Os serviços serão executados no prazo de 8 (oito) meses, contados a partir do Registro de Contrato junto ao Cartório Naila Bucar e consoante o cronograma Físico/Financeiro Contratual constante deste documento, podendo ser prorrogado por até 02 (dois) meses

- Situação de Pagamento: Pagamento de R$61.311,00 (sessenta e um mil, trezentos e onze reais) direto à Construtora e financiamento bancário no importe de R$411.799,00 (quatrocentos e onze mil, setecentos e noventa e nove reais)

- Situação da Obra: Não concluída. Conclusão de 55% da obra

- Contratante: Rosângela da Silva Oliveira

- Preço Contratual: R$ 566.200,00 (quinhentos e sessenta e seis mil e duzentos reais)

- Prazo para conclusão: Cláusula 5.1. Os serviços serão executados no prazo de 8 (oito) meses, contados a partir da carta de liberação de obra pelo Condomínio Terras Alphaville, com a tolerância de 02 (dois) meses, sem direito a rescisão, bem como sem dever de indenizar a qualquer das partes

- Situação de Pagamento: Pagamento de R$276.341,00 (duzentos e setenta e seis mil, trezentos e quarenta e um reais) direto à Construtora. Sem financiamento bancário

- Situação da Obra: Não concluída

- Contratante: Tharik Santos Soares e Dennise Joyce Liar Bandeira

- Preço Contratual: R$ 352.000,00 (trezentos e cinquenta e dois mil reais)

- Prazo para conclusão: Cláusula 5.1. Os serviços serão executados no prazo de 7 (sete) meses, contados a partir do Registro do Contrato junto ao Cartório Naila Bucar e consoante o cronograma Físico/Financeiro contratual constante deste instrumento, podendo ser prorrogado por até 02 (dois) meses

- Situação de Pagamento: Pagamento de R$151.000,00 (cento e cinquenta e um mil reais) direto à Construtora e financiamento bancário no importe de R$227.946,00 (duzentos e vinte e sete mil, novecentos e quarenta e seis reais)

- Situação da Obra: Não concluída pelo Construtor. O contratante continuou à obra por conta própria

2.2 – Dos Imóveis Localizados no Loteamento  Aldebaran Ville:

- Contratante: Lenara Batista Carvalho Porto

- Preço Contratual: R$ 1.011.964,46 (um milhão, onze mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos)

- Prazo para conclusão: Cláusula 5.1. Os serviços serão executados no prazo de 8 (oito) meses, contados a partir da data do registro do contrato da Caixa Econômica Federal, com a tolerância de 02 (dois) meses, sem direito a rescisão, bem como sem dever de indenizar a qualquer das partes

- Situação de Pagamento: Pagamento de R$249.964,46 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e quatro reais e quarenta e seis centavos) direto à Construtora, através de permuta de imóvel de propriedade da contratante; e financiamento bancário no importe de R$762.000,00 (setecentos e sessenta e dois mil reais)

- Situação da Obra: Não concluída

- Contratante: Nelson Cândido Aires Neto

- Preço Contratual:  R$ 890.000,00 (oitocentos e noventa mil reais)

- Prazo para conclusão: Cláusula 5.1. Os serviços serão executados no prazo de 10 (Dez) meses, contados a partir da Carta de Liberação de Obra expedida pelo condomínio, com a tolerância de 02 (dois) meses, sem direito a rescisão, bem como sem dever de indenizar a qualquer das partes

- Situação de Pagamento: Contrato quitado e integralmente pago à Construtora, sem financiamento bancário

- Situação da Obra: Não concluída. Conclusão de 30% da obra

2.3 – Do Imóvel localizado no Loteamento Conviver Teresina

- Contratante: John Paulo Jales Maia da Silva

- Preço Contratual: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais)

- Prazo para conclusão: Cláusula 5.1. Os serviços serão executados no prazo de 6 (seis) meses, contados a partir do Registro do Contrato junto ao cartório Naila Bucar e consoante o Cronograma Físico/Financeiro Contratual constante deste instrumento, podendo ser prorrogado por até 2 (dois) meses

- Situação de Pagamento: Pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) direto à Construtora e financiamento bancário no importe de R$115.000,00 (cento e quinze mil reais)

- Situação da Obra: Não concluída

2.4 – Do Imóvel localizado no Loteamento Parque dos Caneleiros

- Contratante: Luciana Mata de Moraes

- Preço Contratual: R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais)

- Prazo para conclusão: Cláusula 5.1. Os serviços serão executados no prazo de 8 (oito) meses, contados a partir do Registro do Contrato junto ao Cartório Naila Bucar e consoante o Cronograma Físico/Financeiro Contratual constante deste instrumento

- Situação da Obra: Obra entregue com atraso e com vícios de construção. Não houve a liberação dos documentos para a regularização do imóvel.

2.5 – Outros Locais

- Contratante: Hudson Henrique Luiz

- Situação da Obra:  Não concluída.

3 – DA FORMAÇÃO DO PROCESSO DE TUTELA COLETIVA

Recebidas as denúncias e verificado indícios de violação aos direitos consumeristas, foi instaurado no âmbito do PROCON/MPPI o Processo Administrativo n° 000183-002/2019 (DOC. 01).

Foi expedida a Notificação n° 300/2019 ao Fornecedor para se manifestar  acerca da possibilidade de firmar Termo de Ajustamento de Conduta -TAC, bem como para cientificá-lo da designação de audiência de conciliação para a data de 04/07/2019, a ser realizada na Sala de Coordenação Geral do PROCON/MPPI (DOC. 06).

Importante citar que a referida notificação foi encaminhada ao endereço localizado na Avenida Universitária, nº 750, Edifício Diamond Center. Endereço este informado pelos denunciantes, já que a empresa não funciona mais no local estabelecido como seu domicílio fiscal e não atualizou o seu endereço no site da Receita Federal, conforme demonstra o Comprovante de Inscrição de Situação Cadastral atualizado anexo (DOC. 07).

Todavia, a notificação não foi entregue, ante a ausência de funcionários no estabelecimento, sendo informado ao servidor deste Órgão que o responsável pela Construtora Vivace não se fazia presente no estabelecimento há mais de duas semanas.

Visto isso, emitiu-se a Notificação n° 314/2019, para outro endereço informado pelos noticiantes, que foi devidamente entregue, conforme comprovante de recebimento (DOC. 08).

Em audiência realizada na data de 04/07/2019, Termo em anexo (DOC. 09), compareceu o fornecedor representado por seus advogados.

Na ocasião, arguiu que caberia ao pleito as opções de cessão do contrato para outra construtora, de rescisão contratual ou continuação do contrato. Contudo, não formulou nenhuma proposta de acordo.

Todos os contratantes presentes à audiência afirmaram interesse pela rescisão do contrato, haja vista o excessivo atraso nas obras e os indícios de que a empresa estava inoperante.

Nessa feita, os noticiantes requereram as seguintes providências: i) a rescisão contratual; ii) a devolução dos valores pagos, com juros e correção monetária;  iii) o exercício do direito de retenção dos valores liberados pelo agente financiador, devido ao atraso na obra; iv) a comprovação pelo fornecedor do pagamento das contas de água, luz, INSS dos funcionários, assim, como qualquer outro custo vigente no contrato; v) o pagamento de multa pelo descumprimento contratual; vi) a devolução dos projetos estruturais, elétricos e hidráulicos; vii) a entrega de todos os documentos relativos às obras; e viii) a devolução das procurações entregues pelos consumidores no momento da contratação.

Em continuidade, o Coordenador Geral do PROCON/MPPI designou nova audiência para a data de 11/07/2019. Ademais, sugeriu que os denunciantes apresentassem laudos periciais realizados por engenheiros contratados pelos próprios consumidores, para indicar a porcentagem de execução das obras.

Nova audiência ocorreu na data supra, Termo em anexo (DOC.10). Na ocasião, a Construtora comprometeu-se a regularizar os pagamentos de água e luz das unidades imobiliárias e a ressarcir os valores que já haviam sido pagos a esse título.

Quanto aos contratos que estavam dentro do prazo previsto para entrega, o fornecedor propôs a cessão dos contratos para as Construtoras Saga ou CEPE, com negociação de prazos, ficando os consumidores obrigados apenas pelo pagamento dos valores ainda pendentes. Ademais, foi dito pelo representante da empresa que não teria como firmar acordo de pagamento das multas por atraso.

Os contratantes, em audiência, lançaram suas propostas individualmente para a resolução amigável da contenda, nas quais algumas foram integralmente aceitas pela empresa. O fornecedor devolveu, em audiência, as procurações aos consumidores: Ana Cristina, Hudson, Joara, Tharik, Lenara, Plínio e Francisco Fábio.

Designou-se novo encontro para a data de 31/07/2019, com o objetivo de acompanhar o cumprimento das propostas de acordo.

Em nova audiência, Ata em anexo (DOC. 11), o Demandado fez-se ausente, contudo, se manifestou sobre as propostas por meio de defesa escrita (DOC. 12). Por oportuno, apresentou os documentos referentes aos projetos e alvarás de construção dos contratantes: Plínio, Hudson, Tharik e Francisco Fábio. Estes receberam os documentos apresentados, conforme Certidões anexas (DOC. 13).

Novas propostas também foram lançadas pelos demais consumidores que não tiveram o seu pleito atendido, sendo designada outra audiência para a data de 14/08/2019. Determinou-se, ainda, a notificação  da Construtora Saga.

Na referida data, as Construtoras Vivace e Saga não compareceram à audiência, Ata anexa (DOC. 14).

Na ocasião, a contratante Antônia Maria juntou aos autos Notificação Extrajudicial emitida pela VIVACE (DOC. 15), na qual informava que a Construtora Ideal aceitou dar continuidade as suas obras. Contudo, afirmou que ao acionar tal construtora foi surpreendida com o desconhecimento por parte da IDEAL sobre tal proposta.

Em continuidade, a contratante Joara afirmou que, em contato com a Construtora Saga, esta, também, confirmou que não possuía qualquer relacionamento com a empresa Ré.

Devido a isso, o Coordenador Geral do PROCON/MPPI, determinou a expedição de Ofício às Construtoras IDEAL e SAGA, para que confirmassem sua relação com a CONSTRUTORA VIVACE, bem como a veracidade do conteúdo dos áudios reproduzidos na audiência.

Nesse contexto, a Construtora IDEAL juntou manifestação (DOC. 16) informando que a empresa não possuía nenhum tipo de acordo em relação a serviços passados, presentes ou futuros, junto à Construtora Vivace e/ou seus representantes, sendo pois descabidas quaisquer informações em sentido contrário.

Posteriormente, a Construtora SAGA apresentou manifestação por escrito (DOC. 17), na qual informou que não possuía nenhum vínculo com a CONSTRUTORA VIVACE. Seguiu informando que o proprietário da SAGA foi procurado pelo representante legal da VIVACE, EULER PINANGE, sobre a possibilidade da SAGA concluir algumas obras iniciadas pela CONSTRUTORA VIVACE, porém as tratativas não foram finalizadas e, portanto, não houve nenhum acerto quanto a isso.

Empós, o Processo Administrativo foi concluso para Parecer e Decisão Administrativa (DOC. 18), havendo aplicação de multa ao fornecedor, pois, clarividente, a lesão aos direitos consumeristas, ante não haver previsão da entrega das unidades imobiliárias, que estão com as obras paralisadas, sem que o fornecedor apresentasse qualquer proposta viável de resolução à contenda.

Mais grave ainda, independente do termo inicial da contagem do prazo, as obras estão em excessivo atraso, sendo que a demandada já afirmou, em sede de procedimento administrativo, que não possuía condições de continuá-las.

Encaminhada a Notificação ao Fornecedor para tomar conhecimento sobre a Decisão de aplicação de multa, esta não foi entregue, Aviso de Recebimento anexo (DOC. 19), pois como dito alhures, a empresa não funciona mais no local cadaatrado como seu domicílio fiscal, bem como não atualizou os seus dados cadastrais junto à Receita Federal.

Em outras palavras, os consumidores encontram-se fragilizados, lesados e sem qualquer esperança de que suas residências sejam construídas pela Requerida ou que as quantias pagas ao fornecedor sejam restituídas. Vale ressaltar que não houve a ocorrência de nenhuma das condições que autorizam a prorrogação dos contratos, sendo o atraso na conclusão das obras causado exclusivamente pela má gestão financeira do fornecedor.

Nesse cenário, verificado o potencial coletivo e a conduta potencialmente lesiva do Réu, após a adoção de todas as medidas extrajudiciais cabíveis pelo PROCON/MPPI, esgotadas as vias administrativas, e não havendo mais como aguardar providências por parte do Requerido, já que não houve nenhum ato concreto que sinalizasse para a composição amigável; torna-se necessária a movimentação da máquina judiciária, sob pena de perdurar por prazo indeterminado o sofrimento dos consumidores prejudicados.

Posto os fatos, passo a fundamentação.

4 – DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO COLETIVO: DIREITOS COLETIVOS STRICTO SENSU E DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS

O artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor - CDC- apresenta o conceito: “consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.”

O parágrafo único do mesmo artigo equipara ao conceito de consumidor: “a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.”

A presente Ação Civil Pública claramente trata de resguardar, cumulativamente, direitos coletivos stricto sensu (art. 81, II, CDC), pertencentes a um quadro delimitado de sujeitos, que, embora indeterminados, são determináveis e ligados entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; bem como direitos individuais homogêneos, decorrentes de uma origem comum (art. 81, III, CDC).

No caso em comento, vislumbra-se o tratamento coletivo, haja vista se tratar de não entrega de unidades imobiliárias, conforme explanado nos tópicos anteriores.

Demonstrou-se, através dos documentos anexos aos autos, o descumprimento contratual injustificado por parte do Réu, lesando assim uma coletividade de consumidores que possuem vínculo com a empresa.

Nesse contexto, o que se nota é que, com base nas declarações feitas pelos contratantes, tendo como objeto o relato da mesma prática lesiva, em que pese a prestação dos serviços ocorrer em locais diferentes, não se pode tratar a questão como caso isolado, mas sim uma clara violação a direitos individuais homogêneos. Logo de interesse da coletividade, vez que a conduta do fornecedor trouxe lesões a uma massa expressiva de consumidores.

Embora apenas 15 (quinze) contratantes tenham socorrido-se ao PROCON/MPPI, o descumprimento contratual do Requerido pode ter atingido outros consumidores, já que se trata de empresa que atua na área da construção civil e que encerrou suas atividades de maneira irregular.

Neste contexto, na hipótese de direito coletivo stricto sensu, previsto no inciso II do parágrafo único do art. 81 do CDC, os efeitos da decisão judicial (interlocutória ou terminativa) atingirão a todos que estiverem na situação indicada – categoria de pessoas ligadas com a parte contrária por uma relação jurídica base – sendo despiciendo enumerar individualmente todos os sujeitos prejudicados.

É nesse sentido que deve ser compreendida a extensão ultrapartes dos efeitos da decisão referida pelo art. 103, inciso II, da Lei Consumerista.

A propósito, da extensão ultrapartes dos efeitos da decisão, registre-se o seguinte julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça, no qual se destacou o significado destes efeitos:

Processual. Agravo no agravo de instrumento. Embargos do devedor. Execução. Título executivo judicial. Sentença proferida em ação civil pública contra empresa pública, favoravelmente aos poupadores do Estado. Extensão da coisa julgada. - Porquanto a sentença proferida na ação civil pública estendeu os seus efeitos a todos os poupadores do Estado do Paraná que mantiveram contas de caderneta de poupança iniciadas ou renovadas até 15/6/87 e 15/1/89, a eles devem ser estendidos os efeitos da coisa julgada, e não somente aos poupadores vinculados à associação proponente da ação. Agravo não provido. (STJ – AgRg AI nº 601.827/PR – Rel. Min. Nancy Andrighi – Terceira Turma- Julg. 21/10/04)

Por outro lado, no que atine aos direitos individuais homogêneos (inciso III, do art. 81, do CDC), a procedência do pedido beneficia a todos os consumidores que sofreram os danos decorrentes do fato (origem comum), haja vista o caráter erga omnes da decisão.

Por derradeiro, importante assinalar que a discriminação de cada consumidor lesado e a apuração dos danos devidos deverá ser promovida pelos beneficiários da decisão, em liquidação e execução de sentença (art. 97, do CDC), sem prejuízo da faculdade de que os contratantes intervenham no processo de conhecimento como litisconsortes (art. 94, CDC), até porque, em caso de procedência do pedido, a condenação deve ser genérica, fixando a responsabilidade dos réus pelos danos causados (art. 95, CDC).

5 – DA LEGITIMIDADE ATIVA DO PROCON/MPPI

A legitimidade ativa do PROCON/MPPI, órgão auxiliar do Ministério Público do Piauí, é patente no vertente caso.

Basta perceber que se cuida in casu de direitos coletivos em sentido estrito, os quais derivam da unidade da relação jurídica que enlaça os diversos consumidores atingidos pelas práticas abusivas perpetradas pelo Réu.

A Lei Federal nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública) confere expressamente legitimidade ao Ministério Público para ajuizar as demandas referentes à

defesa do consumidor. In verbis:

Art. 1º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da

ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e

patrimoniais causados:

(...)

II- ao consumidor;

(...)

Art. 5º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação

cautelar:

I - o Ministério Público;

Na mesma trilha é o que dispõe a Constituição do Estado do Piauí, conferindo ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor a tutela dos direitos e interesses em sede direito do consumidor. Segue a literalidade do preceptivo constitucional:

Art. 148. A defesa do consumidor é exercida pelo Ministério Público através do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí – PROCON/MP-PI.

§ 1º Compete, ainda, ao Programa de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado do Piauí – PROCON/MP-PI, promover as ações públicas para proteção do meio ambiente, de bens e direitos de valor estético, artístico, histórico, turístico, paisagístico e de outros interesses difusos ou coletivos.

Em outras palavras, o PROCON encontra-se no rol de legitimados para propor a Ação Civil Pública em matéria consumerista, sendo tal legitimação inerente e, até mesmo, imprescindível ao exercício de suas funções e alcance de seus objetivos institucionais. É nesse sentido o entendimento dos Tribunais, à exemplo:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E PROCON. ENCARGOS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA E SUA NATUREZA JURÍDICA. MP N. 14/2001 E LEI 10.438/02. CONSTITUCIONALIDADE. 1. Na ocasião do julgamento dos Recursos Extraordinários n. 576.189 e n. 541.511, o E. Supremo Tribunal Federal, assentou entendimento no sentido de que o Encargo de Capacidade Emergencial (Lei 10.438/02, art. 1º, § 1º; Resolução ANEEL 249/02, arts. 2º e 3º), o Encargo de Aquisição de Energia Elétrica Emergencial (Lei 10.438/02, art. 1º, § 2º; Resolução ANEEL 249/02, arts. 4º e 5º) e o Encargo de Energia Livre Adquirida no Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE (Lei 10.438/02, art. 2º; Resolução ANEEL 249/02, arts. 11 a 14) possuem a natureza jurídica de preço público, razão pela qual configura relação de consumo nascida entre as concessionárias e permissionárias para a exploração de energia elétrica e os consumidores finais deste serviço. 2. Presente a legitimação ativa do Ministério Público e do Procon para a defesa dos direitos dos consumidores, coletivamente, face à origem comum do ato, artigo 81, § Único, III, do CDC, mesmo se pleiteando ressarcimento dos valores recolhidos a título dos encargos sem alcance à totalidade dos consumidores finais deste serviço. 3. Conquanto a presente ação verse sobre matéria exclusivamente de direito, o feito não se encontra em termos para julgamento do mérito com base no art. 515, §3º do CPC. 4. De rigor seja anulada a r. sentença, determinando-se o retorno dos autos à Vara de Origem para prosseguimento do feito. 5. Apelações providas. (AC 00039954920024036105, DESEMBARGADORA FEDERAL ALDA BASTO, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:07/06/2013, FONTE_REPUBLICAÇÃO). (grifos inseridos).

Ademais, os artigos 82, I e 91, do CDC, permitem a defesa do consumidor em juízo, a título coletivo, pelo Ministério Público.

Resulta, pois, indubitável a legitimidade ativa do Ministério Público do Estado do Piauí, através do PROCON/MPPI, para a tutela dos consumidores que estão sendo lesados pela prática da empresa Ré.

6 – DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA VIVACE

Trata-se nos autos de contratos de prestação de serviços de construção civil.

Conceitualmente, construtora é a empresa responsável pela execução física de um empreendimento, ou seja, é de sua responsabilidade todas as etapas da construção civil: projeto de engenharia, contratação de mão de obra, equipamentos, tecnologia construtiva, além de testes de qualidade e ensaios tecnológicos para a realização material do empreendimento.

Sua responsabilidade é com a qualidade física da obra, garantir os prazos de execução dentro do cronograma acordado, cuidar para que a edificação não tenha problemas físicos, os chamados vícios construtivos.

Todavia, conforme fartamente demonstrado nos autos, a Construtora Vivace, ora Ré, descumpriu os prazos para a entrega das residências unifamiliares, que encontram-se com as obras completamente paralisadas, sem qualquer esperança de serem concluídas, pois a empresa, incluisve, já “fechou as portas”, causando, assim, danos materiais e morais aos contratantes.

Nessa feita, em consonância com todo o espírito que norteou a criação do Diploma Consumerista, o legislador infraconstitucional previu que a responsabilidade do fornecedor, em caso de ocorrência de danos, é objetiva.

Em outras palavras, independe de eventual culpa do empresário, pois, pela teoria do risco, adotada pela legislação pátria, o fornecedor deve assumir o dano em razão da atividade que realiza.

Assim leciona Carlos Roberto Gonçalves, em Responsabilidade Civil, 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22:

Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).

Não há a necessidade de se demonstrar a conduta intencional ou negligente do construtor, mas apenas o nexo de causalidade existente entre a conduta do fornecedor e o dano, conforme já está comprovado nos autos.

A responsabilidade objetiva é tida como sendo a norma geral de todo o sistema da responsabilidade do CDC. Assim, toda indenização derivada de relação de consumo, sujeitar-se-á ao regime da responsabilidade objetiva, salvo quando o Código expressamente dispuser em contrário.

Neste sentido, o artigo 14 do CDC, dispõe que o fornecedor responde independente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores, veja-se:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. (grifos inseridos)

Dessa forma, a intenção subjetiva do prestador pouco importa quando se enfrenta questões que envolvem relações de consumo, o que prevalece e tem relevância é a existência do prejuízo e, por isso, o causador é obrigado a repará-lo.

7 – DA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO PACTA SUNT SERVANDA, DA BOA-FÉ OBJETIVA E DEVERES ANEXOS, DA PROTEÇÃO À CONFIANÇA E DAS LEGÍTIMAS EXPECTATIVAS GERADAS NOS CONTRATANTES

Com a evolução social, houve a necessidade de adequação dos princípios sociais, somados aos princípios contratuais, que visam não só a autonomia da vontade, a obrigatoriedade do contrato e a relatividade de seus efeitos, mas também a Boa Fé Objetiva, o Equilíbrio Econômico e a Função Social dos Contratos.

Assim, a Carta Constitucional, estabeleceu logo em seu art. 1º, III, que constitui fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana, devendo qualquer ato, de qualquer ramo do direito, não só se adequar a ele, como buscar-lhe a máxima efetividade.

Não bastasse isso, estabeleceu ainda como princípio fundamento a solidariedade social, a significar que não se pode tolerar qualquer conduta egoísta, índole pessoal ou real, que, além de não trazer benefício aos interessados, ainda prejudique a coletividade.

Desse modo, o objetivo de lucro, que é típico das relações capitalistas, não pode significar o sacrifício de direitos atinentes à dignidade humana nem tampouco o enriquecimento às custas da miséria alheia, sob pena de ferir a própria lógica ínsita a todo e qualquer contrato, qual seja a comutatividade de suas cláusulas bem como tornar o principal (dignidade humana) em acessório a este (o lucro).

Contrato é acordo por meio do qual as partes entabulantes se sujeitam a obrigações em troca de prestações recíprocas e equitativas.

Nesse norte, estabelecem-se contratos para que haja uma segurança jurídica, que resulta em contratos equilibrados e eficientes, bem como proteção aos interesses das partes.

O princípio Pacta Sunt Servanda é um brocardo latino que significa que os pactos assumidos devem ser respeitados ou mesmo que os contratos assinados devem ser cumpridos.

No seu sentido mais comum, tal princípio refere-se aos contratos privados, enfatizando que as cláusulas e pactos ali contidos são um direito entre as partes e o não cumprimento das respectivas obrigações implica a quebra do que foi pactuado.

Esse princípio geral, no procedimento adequado da práxis comercial – e que implica o princípio da boa-fé -   é um requisito para a eficácia de todo o sistema.

É natural, nos ordenamentos jurídicos modernos, que têm a dignidade da pessoa humana como fundamento, a imposição dessa boa-fé nas relações contratuais e, sobretudo, nas relações de consumo, enquanto concretizadora de direitos fundamentais.

Em consonância com isso, o Código de Defesa do Consumidor impõe a obrigatoriedade, pelas partes contratantes, da adoção de uma cláusula geral de boa-fé, que se reputa existente em todo e qualquer contrato que verse sobre relação de consumo, mesmo que não inserida expressamente nos instrumentos contratuais que regem a relação.

Alinhado ao CDC, o artigo 422 do Código Civil determina que “os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé.”

A boa-fé objetiva tem como finalidade estabelecer entre os contratantes uma relação de honestidade e lealdade. É um princípio máximo orientador do CDC e basilar de toda a conduta contratual que traz a ideia de cooperação, proteção da confiança, respeito e fidelidade nas relações contratuais.

Refere-se àquela conduta que se espera das partes contratantes, com base na lealdade e confiança, na busca do fim comum, que é o adimplemento do contrato, protegendo, assim, as expectativas de ambas as partes. De sorte que toda cláusula que infringir esse princípio é considerada, ex lege, como abusiva.

Isso porque o artigo 51, XV, do Código de Defesa do Consumidor diz serem abusivas as cláusulas que “estejam em desacordo com o sistema de proteção do consumidor”, dentro do qual se insere tal princípio por expressa disposição do artigo 4º, caput e inciso III do CDC.

Além de limitar práticas abusivas, a boa-fé gera deveres secundários de conduta, que impõe as partes comportamentos necessários, ainda que não previstos expressamente nos contratos, que devem ser obedecidos a fim de permitir a realização das justas expectativas surgidas em razão da celebração e da execução do instrumento contratual.

Diz respeito ao exame objetivo e geral da conduta do sujeito em todas as fases contratuais (pré-contratual, contratual e pós-contratual), servindo, a partir de suas funções, como parâmetro de interpretação dos contratos, identificação de abuso de direitos e criação de deveres anexos.

Busca conciliar a autonomia privada com a noção da indispensável responsabilidade das partes sobre as legítimas expectativas de confiança.

Tem uma função integrativa, na qual se insere novos deveres para as partes diante das relações de consumo, pois além da verificação da obrigação principal, surgem novas condutas a serem também observadas.

São os assim chamados “deveres anexos”, que se dividem, basicamente, em três: de informação, de proteção e de cooperação.

O primeiro consiste no dever de fornecer à outra parte todas as informações devidas sobre o objeto do contrato e afins. O segundo consiste no dever de proteger a outra parte, por meio do cuidado e prudência, como o patrimônio e a integridade psicofísica do outro. Por último, o dever de cooperação procura enaltecer e estimular a honestidade e lealdade, favorecendo a cooperação e a confiança das partes.

No caso em exame, percebe-se clara afronta à boa-fé e aos deveres anexos, pois, como resta comprovado nos autos, a Construtora Ré descumpriu categoricamente as obrigações contratuais, não apresentando soluções para resolver à contenda, retendo indevida e arbitrariamente a quantia paga pelos consumidores - economias de uma vida para a aquisição da casa própria - e gerando constrangimentos para estes com o não cumprimento das obrigações contratuais principais e acessórias.

Não obstante isso, a prática do fornecedor de iludir os contratantes de que outras construtoras iriam assumir à continuação das obras  gerou expectativas falsas nos consumidores, configurando inquestionavelmente a má-fé da empresa Ré.

À título de exemplo, cita-se 	outras situações em que ficou demonstrada que a Requerida estava agindo de má-fé, tais como, propor a transferência de um terreno que sequer era de sua propriedade para a contratante Rosângela da Silva Oliveira (proposta esta juridicamente impossível) (DOC. 20).

Com isso, não resta dúvidas, que a conduta da Construtora Vivace viola expressamente os princípios da pacta sunt servanda, boa-fé objetiva, da proteção à confiança e das legítimas expectativas.

8 – DO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELA CONSTRUTORA VIVACE E DAS PRÁTICAS ABUSIVAS SOB A ÓTICA DO CDC

O Código de Defesa do Consumidor estabelece como direitos básicos do consumidor:

Art. 6º - São direitos básicos do consumidor:

(…)

IV – a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;

( …)

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; (...)

O que se observa nos autos, é que a Construtora Vivace descumpriu os contratos em relação a data de previsão da conclusão das obras e entrega dos imóveis, bem como as obrigações contratuais estabelecidas nas cláusulas penais dos instrumentos contratuais.

Mais grave ainda, as obras foram completamente abandonadas pela empresa, sem qualquer aviso prévio aos contratantes ou justificativa para tanto. Destaca-se, também, que no desenrolar do Processo Administrativo não foi fornecida qualquer perspectiva de continuidade pela construtora.

Decorrentes destes descumprimentos, surgiram ainda obrigações acessórias que contribuiram para causar mais danos aos contratantes.

Diante de situações como esta, na qual o fornecedor recusa-se a cumprir o contrato, o CDC  dispõe que o consumidor poderá optar pelo cumprimento forçado da obrigação ou pela  rescisão do contrato com a consequente restituição dos valores pagos, monetariamente atualizada, mais perdas e danos, in verbis:

Art. 35. Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha:

I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade;

(...)

III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos. (grifos inseridos)

Logo, é obrigação legal do Réu ressarcir aos contratantes os valores pagos, bem como os danos ocasionados por este descumprimento.

Assim tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula 543:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (grifos inseridos)

No entanto, o fornecedor vem se recusando a ressarcir aos contratantes os valores pagos.

No que pese isso, a Construtora Vivace não estipulou qualquer prazo para a conclusão das obras, sendo, portanto, este indeterminado, não havendo qualquer expectativa futura de entrega, configurando a sua conduta como prática abusiva, conforme  dispõe o artigo 39, inciso XII, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

XII – deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.

(...)

Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início e término dos serviços.

Nesse contexto, a partir da análise dos documentos e informações presentes nos autos, é possível identificar os descumprimentos contratuais das obrigações principais e acessórias por parte da empresa Ré. Veja-se adiante.

8.1. DOS PRAZOS DE ENTREGA:

Inicialmente, impende destacar, que os contratos inseridos nesta ação possuem objetos,  prazos, valores e condições de pagamentos diferentes, razão pela qual os danos provenientes do descumprimento contratual deverão ser analisados individualmente na fase de liquidação e cumprimento de sentença, que deverá ser promovida pelos contratantes beneficiários da Decisão.

Em síntese, os contratos de prestação de serviços de construção civil, colacionados nos autos, previam a execução das residências unifamiliares em prazos distintos.

Em cada contrato havia, também, a previsão do termo inicial para a conclusão da obra, conforme relatado na sinopse fática. Contudo, em nenhum instrumento contratual havia uma previsão clara e exata da data da entrega do imóvel, pois todos os prazos estavam condicionados a algum evento futuro.

Tal condicionamento da empresa da entrega do imóvel à outro negócio jurídico, por si só, já indevido.

Nesse sentindo, o Superior Tribunal de Justiça firmou, a partir do REsp 1.729.593, o entendimento de que na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer de forma clara, expressa e inteligível o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado a concessão de financiamento, ou qualquer outro negócio jurídico, exceto o prazo de tolerância:

RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância. 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos. (REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) (grifos inseridos)

Infere-se do julgado acima que, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel em construção, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado.

Ora, Douto Julgador, juntou-se aos autos documentos que comprovam a incapacidade operacional e financeira da Construtora Vivace para continuar a execução das obras. A própria Ré, em várias ocasiões, confessou que não possui condições de adimplir com a conclusão das unidades imobiliárias que, destaca-se, além de estarem em execessivo atraso, já foram completamente abandonadas pela construtora.

Não paira, pois, qualquer dúvida sobre o descumprimento pela Ré dos prazos contratualmente estipulados.

8.2. DAS CLÁUSULA PENAIS:

No que se refere às cláusulas contratuais que tratam das penalidades e responsabilidades, encontra-se expresso, no contrato, o dever da contratada de pagar aos contratantes  a multa  pela não execução e conclusão dos serviços dentro dos prazos estabelecidos no cronograma  físico do contrato ou das suas eventuais prorrogações.

Como exemplo, transcreve-se, por amostragem, trechos de alguns dos contratos presentes nos autos:

Consumidor: Flávia Alves Calado Barbosa

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES E RESPONSABILIDADES

9.1. Caso a CONTRATADA, possua exclusiva e comprovada culpa, não execute e conclua os serviços dentro do prazo total estabelecido, deverá pagar aos CONTRATANTES multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato. (grifos inseridos)

Consumidor: Plínio Fabrício de Carvalho Fontes

CLÁUSULA NONA – PENALIDADES E RESPONSABILIDADES

9.1 Caso a CONTRATADA, possua exclusiva e comprovada culpa, não execute e conclua os serviços dentro dos prazos estabelecidos no Cronograma Físico deste Contrato ou dentro de suas eventuais prorrogações como, ajustados entre as Partes, ficará esta sujeita à multa de 0,5% (cinco décimos percentuais), do valor do evento em atraso, por semana completa de atraso.

(...)

9.3 Quaisquer das partes que descumprir qualquer Cláusula deste Contrato estará sujeita a multa de valor equivalente a 0,5% (cinco décimos percentuais) do valor total deste Contrato a ser aplicada semanalmente até o adimplemento da obrigação, limitada a 10% (dez por cento) daquele valor. (grifos inseridos)

No que pese a expressa previsão nos instrumentos contratuais, o fornecedor, também, não cumpriu com estas obrigações.

Com efeito, é inequívoca a obrigação de pagar da Requerida, no que tange às  multas previstas nos contratos, aos consumidores.

8.3. DA COBRANÇA DE VALORES NÃO PREVISTAS EM CONTRATO  COMO DE RESPONSABILIDADE DOS CONSUMIDORES E DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR:

Não bastasse o flagrante descumprimento contratual da Construtora Vivace acima descritos, os consumidores ainda passaram a ser cobrados por valores não previstos em contrato como de sua responsabilidade, bem como por despesas provenientes de obrigações acessórias de responsabilidade do Réu.

Dentre estas cobranças indevidas, foram noticiadas pelos contratantes: contas de água e luz, taxas de condomínio, INSS dos funcionários da obra, custos cartorários, multa da Prefeitura, juros e taxas de obras do financiamento bancário, diferença de valores pagos com recusrsos próprios, entre outros custos que cada consumidor possa ter tido individualmente.

Sobre as cobranças indevidas, alguns consumidores relataram que estavam recebendo comunicado emitido pelo SERASA, informando sobre a inclusão dos seus nomes/CPF nos cadastros de inadimplentes por dívidas relativas a custos com serviço de energia elétrica (CEPISA – EQUATORIAL) e abastecimento de água (Águas de Teresina).

Outros Consumidores, relataram outros danos materiais, provenientes do descumprimento contratual do Requerido. Veja-se a transcrição de alguns trechos sobre a narrativa dos contratantes sobre os diversos danos causados pelo fornecedor, tanto de ordem moral como material:

TERMO DE DECLARAÇÕES n° 178/2019

Datado de 12 de Junho de 2019

Declarante: Renata Maria Monte Borges Silveste, Valdemar 		Justo Rodrigues de Melo Júnior, Plínio Fabrício de Carvalho 		Fontes, Lenara Batista Carvalho Porto

(...) J) QUE estão recebendo cobranças, inclusive com notificação dos Órgãos de Proteção ao Crédito (SERASA), de débitos relativos aos custos com a distribuição de energia e água, sendo que esta seria de total responsabilidade da construtora; (…) (grifos inseridos)

ATA DE AUDIÊNCIA REALIZADA NO PROCON/PI

PA n° 000183-002/2019

Datado de 04/07/2019

(…) Os consumidores levantaram a questão de que a Construtora Vivace estaria colocando-os nos serviços de proteção ao crédito, de forma indevida, pelos custos relativos à distribuição de água e energia, custos que são exclusiva responsabilidade da construtora. (...)

(...) A consumidora renata informou que suas obras já estão em curso fazem dois anos, e que sua obra é financiada pela CEF, sendo que buscaram reiteradas vezes conversar com o Sr. Euler e em nenhuma das vezes obtiveram exito, sendo que em conversa com o Gerente da CEF informou que somente entregaria o repasse à construtora após demonstrado o andamento correto das obras, fato que não foi apresentado, motivo pelo qual foi retido o valor e repassado diretamente a ela e seu marido e que desde então estão gerindo a obra por conta própria, assumindo todos os custos relativos a obra, inclusive com custos cartorários no valor de cerca de R$3.500,00. (...)

(…) Os consumidores, de forma una, que seja realizada a rescisão contratual, tendo como motivo a culpa exclusiva da construtora, contento como requisitos gerais: (…)

- Comprovação de pagamento das contas de água, luz, INSS dos funcionários, assim como qualquer outro custo vigente no momento contratado;(…) (grifos inseridos)

TERMO DE DECLARAÇÕES n° 195/2019

Datado de 10 de Julho de 2019

Declarante: Adriano Batista Silva

(...) G) no momento da contratação foi negociado que o fornecedor  arcaria com o pagamento das taxas condominiais e todos os custos com a obra; (…)

(…) J) QUE possui finaciamento aprovado pela CAIXA, sendo que em decorrência disto está efetuando pagamentos de taxa de obra, sendo 7 pagamentos de aproximadamente R$ 1.174,58, sendo que o fornecedor sequer iniciou as obras; (…) (grifos inseridos)

ATA DE AUDIÊNCIA REALIZADA NO PROCON/PI

PA n° 000183-002/2019

Datado de 11/07/2019

(…) Os Srs. Luciana Mata de Moraes e Dário Sérgio Muniz de Galiza solicitaram que a Construtora realize o pagamento do DARF referente ao INSS de sua obra (declaração negativa de débitos previdenciários) para que possa averbar a construção da casa junto ao cartório e dá início ao pagamento de seu financiamento.

A Sra. Ana Cristina Carreiro de Melo informou que está tocando a obra com recursos próprios e solicitou o reembolso dos valores pagos através de recursos próprios, visto que apenas tem junto à Caixa R$ 68 mil reais de valores a receber. Solicitou o pagamento desta diferença de valores, bem como que a construtora pague os valores relativos à INSS, liberação de habite-se, conta de água e luz e dos juros execedentes pagos junto a Caixa. (…)

(…) Em relação à Sra. Flávia Calado Barbosa, a qual possui valores não executados orçados em R$260.421,8, além de contas de energia, condomínio, bem como multa pelo atraso na obra (…) (grifos inseridos)

EMAIL ENVIADO AO PROCON

De: Luciana MM <aquariluciana@hotmail.com>

Enviado: sábado, 9 de novembro de 2019 02:14

Para: Pedro Gustavo de Sousa <pedro.sousa@mppi.mp.br>
		Assunto: PROBLEMAS CONSTRUTORA VIVACE

Eu e meu noivo Dário, nos preparamos para arcar com os juros da liberação do dinheiro da obra por apenas 8 meses, pois segundo o contrato a nossa residência seria entregue em, no máximo setembro/2016 e a partir de outubro/16 comecaríamos a amortização da nossa casa. (como consta no contrato da CEF). Infelizmente, isso não ocorreu e continuamos a pagar juros no valor médio de 3.761,78, aproximadamente, para dar continuidade a nossa obra. Com muita luta, idas diárias a construtora Vivace, que já estava localizada na Av. Vilmary, pedidos e mais pedidos para entrega da nossa casa por minha parte e de Dário, finalmente ela foi entregue, com muitos defeitos, diga-se de passagem, em setembro de 2017(após 1 ano de atraso segundo o contrato assinado). Porém, o Sr.Euler nunca nos entregou a documentação para darmos entrada no Habite-se, averbação e todos os documentos necessários para que , de fato, a casa fosse nossa e 100% regularizada e dentro da lei. Resolvi, por conta própria não mais pagar os juros e fui ameaçada por algum fiscal da CEF que se não regularizasse o pagamento eu perderia a casa. (…) Fomos então, finalmente, em 2018, recebidos pelo Excelentíssimo Sr° Euler Pinangé, que já não atendia ligações, não respondia mensagens e nunca se encontrava no seu suposto local de trabalho em horário comercial. Depois de muitos sorrisos típicos de canalhas provenientes do Srº Euler, resolvemos fechar um novo acordo(aditivo) para ele finalmente nos entregar a documentação. Este fato ocorreu já em fevereiro de 2018. Firmamos com ele o pagamento das dívidas(juros CEF) em aberto desde novembro/2017 até ele entregar a documentação. Ele pediu apenas 2 meses para regularizar a obra que estava com uma multa da prefeitura em cerca de 10 mil reais. Enquanto isso, meu nome e CPF estavam negativados junto ao SPC/SERASA(coisa que nunca me aconteceu, visto que na liberação do montante pela CEF em dez/2015, meu score era 960/1000 e o financiamento foi liberado sem tanta burocracia). Pois bem, ele disse q não tinha como pagar as quatro prestações em aberto, apenas três. A quarta parcela foi "emprestada" no valor de 3.761,78,aproximadamente, por minha mãe Maria da Graça Mata de Moraes, para regularização e emissão dos tais documentos. Fato que nunca ocorreu, ele continuava pagando atrasado as prestações, a CEF me ligando que iriam "tomar" nossa casa. Muitos transtornos e aborrecimentos, contas atrasadas da obra na antiga Eletrobrás/PI e Águas de Teresina. (…) Arcamos com a multa da prefeitura no valor de aproximadamente 13 mil, divididas em 36 parcelas, para liberação do Habite-se e da despesa da Receita Federal/INSS que ele nunca pagou e mentia descaradamente que estava tudo regularizado com a obra. O valor a ser restiuído a RF ficou cerca de 12 mil parcelado em 60 meses, ou seja, fora os prejuízos financeiros pelo juros da CEF que estamos pagando desde 2016, ainda nos restou um total de dívida de 25 mil reais que é de obrigação da construtora contratada. (…) (grifos inseridos)

TERMO DE DECLARAÇÕES n° 299/2019

Datado de 27 de novembro de 2019

Declarante: Longuinho de Santana Cronemberger

(...) D) QUE como parte do contrato entregou um apartamento de sua propriedade no valor de R$264.500, conforme procuração anexa para que a VIVACE procedesse com a venda; E) QUE devido a entrega deste apartamento, ficou um ano sem receber aluguel do mesmo, cujo valor girava em torno de R$ 1.600,00 mensais; F) QUE inclusive nesse ano que o apartamento estava com a Construtora Vivace, não foi pago nenhuma taxa de condomínio pela mesma, acarretando a inclusão do consumidor no Serasa com um débito de R$8.677,39, valor este que já foi pago para a  Predial Administradora de Condomínios; G) QUE teve despesas cartoriais, pois precisou proceder com a revogação de mandato que dava poderes de venda do apartamento à Vivace, com o valor de R$ 440,41; H) QUE ao somar todos os prejuízos, estima-se a perda de no mínimo R$ 121.000,00; (…) (grifos inseridos)

É indiscutível a existência de descumprimento contratual pela Reclamada, haja vista que as obras se encontram abandonadas, sem que o fornecedor sequer demonstre interesse em retomá-las.

Todavia, Douto Magistrado, não se trata aqui apenas de descumprimento de cláusulas expressas no contrato, mas de danos materiais e morais ocasionados pelo descumprimento destas obrigações, que geraram ao fornecedor obrigações acessórias que também não foram cumpridas.

9 – DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE FORMA SUBSIDIÁRIA

No contrato de prestação de serviços de construção civil, tal qual ocorreu no caso em questão, surge para o comprador a obrigação de pagar e para a construtora a de entregar o objeto que foi acordado.

No entanto, o que se constatou nos autos foi o descumprimento contratual por parte do Réu, pelo não cumprimento do prazo contratual para a realização das obras, e a consequente não entrega do imóvel.

Nessa feita, o Código Civil traz, em seu artigo 186, a responsabilidade civil daquele que causar dano a alguém. Além da disposição do artigo 186, o artigo 927, em seu parágrafo único, diz que a reparação acontecerá mesmo quando não ocorrer culpa do autor ou quando a atividade implicar, por sua natureza, riscos para outros.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Em consonância com o dispositivo legal supratranscrito, o Superior Tribunal de Justiça – STJ - entende que é devido, como reparação dos danos sofridos pelo consumidor, a restituição dos valores pagos pelos promitentes adquirentes, assim como indenização pelos prejuízos causados pela não conclusão da edificação. In verbis:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos, possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. (...) 7. Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC). (...) 9. Recurso especial não provido. (REsp 1582318/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 21/09/2017) (grifos inseridos)

Nesse raciocínio, assim como o STJ, o Tribunal de Justiça do Espírito Santo, também, já decidiu pela responsabilidade da construtora de restituir integralmente as parcelas pagas pelos promitentes compradore e as perdas e danos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ULTIMAÇÃO DAS OBRAS E NA ENTREGA DAS UNIDADE HABITACIONAIS. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALEGADA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS. APLICAÇÃO DE ALUGUERES QUE A AUTORA DEIXOU DE GANHAR COM A MORA DA CONSTRUTORA COMO PARÂMETRO DA INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. Uma vez demonstrado que os autores não obtiveram a posse de seu imóvel, dele não usufruindo pelo tempo em que ficaram privados pelo atraso na entrega da obra, é inarredável direito à indenização por perdas e danos, a ser apurada pelo valor dos aluguéis que poderiam ter obtido no interstício, haja vista que ... “não cumprida a obrigação de entregar a obra conclusa na data contratualmente prevista pelo fato de não ter sequer iniciado a construção ou pedido autorização da incorporação é evidente o inadimplemento absoluto da construtora/incorporadora, admitindo-se a rescisão do contrato e dando ensejo a obrigação de devolver os valores pagos e arcar com as perdas e danos, a teor do art. 1.092 do Código Civil. (TJ-SC AC n. 132260 SC 2008.013226-0, Rel. Des. Carlos Prudêncio, DJ de 30-11-2009, Primeira Câmara de Direito Civil. )

APELAÇÃO CÍVEL – CIVIL E PROCESSO CIVIL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DAS CHAVES – RESCISÃO CONTRATUAL POR CULPA DA CONSTRUTORA – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DO PREÇO – DEVER DE ARCAR COM AS DESPESAS DE ALUGUEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1 – Nos termos do enunciado n.º 543 da Súmula de Jurisprudência do c. STJ, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor⁄construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. 2 – Caso concreto em que a construtora e⁄ou incorporadora confessa o atraso na entrega do imóvel em período superior até mesmo ao prazo de tolerância previsto no contrato. 3 – Em razão do atraso na entrega de bem imóvel deve a empresa fornecedora restituir os gastos dos consumidores relativos a despesas de aluguel e de condomínio durante o período do atraso. Precedentes do e. TJES. 4 – A parte autora deve instruir a petição inicial com toda a documentação necessária a fazer prova de suas alegações, não se admitindo a juntada posterior. Precedentes do c. STJ. 5 – Sentença mantida. 6 – Recursos conhecidos e desprovidos. ACÓRDÃO (TJES, Classe: Apelação, 12120100909, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/03/2016, Data da Publicação no Diário: 21/03/2016). (grifos inseridos)

Em caso similar, o TJ-ES condenou a construtora a restituir os valores pagos com juros moratórios devidos desde a citação e correção monetária do desembolso de cada valor efetivamente pago:

APELAÇÕES CÍVEIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES EVENTUALMENTE PAGOS – RETENÇÃO DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O VALOR DO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO DA MOEDA DA DATA DO ARBITRAMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INEXISTÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDO. 1. O atraso injustificado na entrega de bem imóvel é ato abusivo e lesivo ao consumidor, porque frustrada a sua expectativa de recebê-lo na data aprazada, e que, portanto, enseja a rescisão contratual por culpa do vendedor, nos termos do artigo 475 do Código Civil. 2. É nula a cláusula que prevê como termo final para a entrega da obra a necessidade de assinatura do contrato de financiamento, vez que, neste caso, ficaria ao arbítrio da construtora a sua fixação, fato que viola a boa-fé contratual. 3. Evidenciada a mora da empresa vendedora, os valores eventualmente pagos pelo consumidor deverão ser restituídos integralmente. 4. É indevida, portanto, a retenção de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato, haja vista que o próprio vendedor deu causa ao inadimplemento. (…) 7. Em se tratando de condenação por danos materiais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros de mora desde a citação e a correção monetária do desembolso de cada valor efetivamente pago, isto é, da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ). 8. Na hipótese de responsabilidade extracontratual em condenação por danos morais, os juros moratórios são devidos a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e a atualização monetária da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ). 9. Não há que se falar em litigância de má-fé quando inexiste comprovação de conduta dolosa da outra parte. 10. Sentença parcialmente reformada.” (TJES, Classe: Apelação, 35110079114, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/02/2016, Data da Publicação no Diário: 26/02/2016) (grifos inseridos)

É devida, portanto, a reparação do dano pelo fornecedor, que consiste, além da restituição das parcelas pagas, o pagamento referente as demais perdas e danos.

10 – DOS DANOS MORAIS COLETIVOS

Como já transcrito em tópico anterior, o Código de Defesa do Consumidor traz em seu artigo 6º, VI, do Código de Defesa do Consumidor, aliado a parte final do artigo 1º, da Lei da Ação Civil Pública, a previsão de reparação do dano moral ou extrapatrimonial coletivo, conforme se depreende das respectivas leituras:

Lei n° 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública)

Art. 1º. Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

(…)

II- ao consumidor;

A conduta da demandada engendra verdadeiro dano moral coletivo.

O demandado, prevalecendo-se da fraqueza e ignorância dos consumidores, persevera na obtenção de lucratividade indevida, às custas da violação de direitos da coletividade, de valores imateriais da cultura nacional e da infração à legislação pátria.

Neste sentido, traz-se à colação a lição de CARLOS ALBERTO BITTAR FILHO:

(...) chega-se à conclusão de que o dano moral coletivo é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico; quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. Tal como se dá na seara do dano moral individual, aqui também não há que se cogitar de prova da culpa, devendo-se responsabilizar o agente pelo simples fato da violação (damnum in re ipsa). (grifos inseridos)

A lesão a interesses coletivos pode ensejar danos morais quando atingidos, de forma indivisível, bens jurídicos de um grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si por uma relação jurídica base, como o meio ambiente, a cultura, ou, no vertente caso, as relações de consumo.

O Superior Tribunal de Justiça ADMITE a configuração do dano moral coletivo, ilação que se chega a partir da análise do seguinte acórdão:

EMENTA RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, “D”, DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. 1. Cuida-se de coletiva de consumo, por meio da qual a recorrente requereu a condenação do recorrido ao cumprimento das regras de atendimento presencial em suas agências bancárias relacionadas ao tempo máximo de espera em filas, à disponibilização de sanitários e ao oferecimento de assentos a pessoas com dificuldades de locomoção, além da compensação dos danos morais coletivos causados pelo não cumprimento de referidas obrigações. 2. Recurso especial interposto em: 23/03/2016; conclusos ao gabinete em: 11/04/2017; julgamento: CPC/73. 3. O propósito recursal é determinar se o descumprimento de normas municipais e federais que estabelecem parâmetros para a adequada prestação do serviço de atendimento presencial em agências bancárias é capaz de configurar dano moral de natureza coletiva. 4. O dano moral coletivo é espécie autônoma de dano que está relacionada à integridade psico-física da coletividade, bem de natureza estritamente transindividual e que, portanto, não se identifica com aqueles tradicionais atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico), amparados pelos danos morais individuais. 5. O dano moral coletivo não se confunde com o somatório das lesões extrapatrimoniais singulares, por isso não se submete ao princípio da reparação integral (art. 944, caput, do CC/02), cumprindo, ademais, funções específicas. 6. No dano moral coletivo, a função punitiva – sancionamento exemplar ao ofensor – é, aliada ao caráter preventivo – de inibição da reiteração da prática ilícita – e ao princípio da vedação do enriquecimento ilícito do agente, a fim de que o eventual proveito patrimonial obtido com a prática do ato irregular seja revertido em favor da sociedade. 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, d, do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor. 9. Na hipótese concreta, a instituição financeira recorrida optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal, impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo. 10. Recurso especial provido.

Ainda no campo jurisprudencial, merece destaque o entendimento da Ministra Nanci Andrighi que prescreve: “nosso ordenamento jurídico não exclui a possibilidade de que um grupo de pessoas venha a ter um interesse difuso ou coletivo de natureza não patrimonial lesado, nascendo aí a pretensão de ver tal dano reparado”.

Pontualmente, o pleito de compensação pelos danos morais coletivos deriva da compreensão pela necessária repressão a condutas como a dos presentes autos, assumindo assim induvidoso caráter pedagógico. Neste ponto:

(...) é a injusta lesão da esfera moral de uma dada comunidade, ou seja, é a violação antijurídica de um determinado círculo de valores coletivos. (...) Quando se fala em dano moral coletivo, está-se fazendo menção ao fato de que o patrimônio valorativo de uma certa comunidade (maior ou menor), idealmente considerado, foi agredido de maneira absolutamente injustificável do ponto de vista jurídico: quer isso dizer, em última instância, que se feriu a própria cultura, em seu aspecto imaterial. (FLORENCE, Tatiana Magalhães. Danos Extrapatrimoniais coletivos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2009, p. 71.) (grifos inseridos)

A constatação de danos de natureza moral é decorrência lógica da própria convicção aqui formada no que toca ao reconhecido descumprimento contratual assumido pelo Réu.

O próprio STJ tem o entendimento de que o abandono da obra de unidade imobiliária ultrapassa o simples descumprimento contratual:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ABANDONO DA OBRA POR PARTE DA CONSTRUTORA. CONSEQUENTE AUSÊNCIA DE ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMILITUDE FÁTICA NÃO DEMONSTRADA. 1. Ação ajuizada em 19/08/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 12/05/2017. Julgamento: CPC/2015. 2. O propósito recursal é determinar se o abandono da obra de unidade imobiliária, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes, gera danos morais à recorrida. 3. Com o abandono da obra por parte da construtora, é perceptível o completo descaso desta para com aquela que adquiriu – e pagou devidamente – pelo imóvel, ressaltando-se a ausência de justificativa legal para tanto. 4. De fato, o abandono da construção por parte da recorrente e a consequente ausência de entrega da unidade imobiliária ultrapassam o simples descumprimento contratual, fazendo prevalecer os sentimentos de injustiça e de impotência diante da situação, assim como os de angústia e sofrimento. 5. A frustração com a empreitada mostra-se inegável, de modo que o não recebimento do imóvel após o devido pagamento das parcelas acordadas não pode ser caracterizado como mero dissabor, evidenciando prejuízo de ordem moral à recorrida. 6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido, com majoração de honorários. (STJ - REsp 1704552 PE 2017/0091882-1, Relator: Ministra Nancy Adrighi, Data de julgamento: 06/02/2018, Terceira Turma Data de publicação: 09/02/2018.)

Dessa forma, a condenação do requerido em danos morais coletivos servirá para, a um só tempo, compensar os transtornos experimentados pela coletividade, bem como para punir e evitar que tal conduta provoque lesão a outros consumidores, exigindo-se, dessa forma, do demandado conduta leal e de acordo com a ordem econômica.

11 – DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Cuidando-se de demanda sobre relação de consumo e preenchidos os requisitos legais, impõe-se a inversão do ônus da prova em favor dos consumidores, a teor do CDC:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII – a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Nesse contexto, os requisitos para que o magistrado inverta o ônus da prova são: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência do consumidor.

A verossimilhança das alegações encontra lastro na ampla e contundente documentação acostada à ação.

A hipossuficiência, para fins de inversão do ônus da prova, é aferida a partir da natureza difusa/coletiva das vítimas (sujeito titular do bem jurídico primário

a ser protegido), e não das condições da parte autora da ação (substituto processual).

Portanto, é cabível quando o Ministério Público atua na ação, por legitimação extraordinária, na condição de substituto processual dos consumidores. Desse modo, a condição de hipossuficiência a ensejar a inversão do ônus probatório diz respeito aos titulares do direito material (os consumidores, usuários do serviço da universidade), conforme acertadamente tem decidido o STJ:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. LEGALIDADE. ART. 557 DO CPC. POSSIBILIDADE DE AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. 1. Não há óbice a que seja invertido o ônus da prova em ação coletiva – providência que, em realidade, beneficia a coletividade consumidora –, ainda que se cuide de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público. 2. Deveras, “a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas” – a qual deverá sempre ser facilitada, por exemplo, com a inversão do ônus da prova - “poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo” (art. 81 do CDC). 3. Recurso especial improvido. (RESP 200601549280; RECURSO ESPECIAL – 951785; Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO; QUARTA TURMA; Fonte DJE DATA: 18/02/2011) (grifos inseridos)

AGRAVO REGIMENTAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL COLETIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PERSUASÃO RACIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Não há óbice a que seja invertido o ônus da prova em ação coletiva – providência que, em realidade, beneficia a coletividade consumidora –, cabendo ao magistrado a prudente análise acerca da verossimilhança das alegações do ente substituto. Precedentes. 2. No sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil nos arts. 130 e 131, em regra, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos, tendo em vista que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade de sua produção. Com efeito, entendendo o Tribunal recorrido que ao deslinde da controvérsia seriam desnecessárias as provas cuja produção o recorrente buscava, tal conclusão não se desfaz sem o revolvimento de provas, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido.  (AgRg no Ag 1406633/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 17/02/2014). (grifos inseridos)

Dessa feita, presentes os requisitos legais, requer-se que este juízo inverta o ônus da prova.

12 – DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA CONSTRUTORA VIVACE

Cumpre destacar, inicialmente, que a Construtora Vivace foi constituída como Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, modalidade de personificação jurídica introduzida no Código Civil pela Lei nº 12.441/11.

Nessa feita, cumpridos os requisitos legais, a seguir expostos, faz-se necessária a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para atingir o patrimônio do empresário individual.

O intituto de desconsideração da personalidade trata-se de uma espécie de intervenção de terceiros, pois se provoca o ingresso de terceiro em juízo – para o qual se busca dirigir a responsabilidade patrimonial.

Permite que o patrimônio de determinadas pessoas – à primeira vista estranhas ao processo – seja atingido, a fim de que a Sentença não se torne inócua pela frustração da execução em face da empresa que não possui solvência.

Nesse contexto, o Novo Código de Processo Civil dispõe:

Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...)

§ 2° Dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial, hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. (grifos inseridos)

De outro tanto, o Código de Defesa do Consumidor prevê em seu texto o instituto da desconsideração da personalidade jurídica, trazendo a possibilidade de responsabilizar diretamente a figura do sócio, diante do abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, em detrimento do consumidor. In verbis:

Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, provocadas por má administração.

(…)

§ 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

O CDC adota, para a desconsideração da personalidade jurídica, a teoria menor ou objetiva.

É uma teoria ampla, mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude ou do abuso de direito. Nem é necessária a prova da confusão patrimonial entre os bens da pessoa jurídica e física.

Nesse sentido, ensina a Ministra Nancy Andrighi:

Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da pessoa jurídica.

A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de consumo está calcada na exegese autônoma do §5° do art. 28, do CDC, porquanto a incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores.

No vertente caso, constata-se a flagrante infração da lei, além da personalidade jurídica representar obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores; já que o Réu descumpriu o contrato e se recusou a ressarcir aos consumidores os valores pagos, conforme demonstrado nos tópicos anteriores, sob o argumento de problemas financeiros.

Evidentemente que as pessoas físicas não poderão se esconder “atrás do véu” da pessoa jurídica ou evitar que seus bens sejam constritos, sob o argumento da autonomia entre a sociedade e seus sócios, eis que a personalidade jurídica não pode ser óbice ao ressarcimento da coletividade de prejudicados.

A jurisprudência é pacifica ao tratar sobre o tema, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DECOMPRA E VENDA DE IMÓVEL PROPOSTA CONTRA A CONSTRUTORA E SEUS SÓCIOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 28, CAPUT E § 5º DO CDC. PREJUÍZO A CONSUMIDORES. INATIVIDADE DA EMPRESA POR MÁ ADMINISTRAÇÃO. 1. Ação de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel movida contra a construtora e seus sócios. 2. Reconhecimento pelas instâncias ordinárias de que, em detrimento das consumidoras demandantes, houve inatividade da pessoa jurídica, decorrente da má administração, circunstância apta, de per si, a ensejar a desconsideração, com fundamento no art. 28 caput, do CDC. 3. No contexto das relações de consumo, em atenção ao art. 28, §5º do CDC, os credores não negociais da pessoa jurídica podem ter acesso ao patrimônio dos sócios, mediante a aplicação da disregard doctrine, bastando a caracterização da dificuldade de reparação dos prejuízos sofridos em face da insolvência da sociedade empresária. 4. Precedente específico desta Corte acerca do tema (REsp. nº 279.273/SP, Rel. Min. ARI PARGENDLER, Rel. p/ Acórdão Min. NANCYANDRIGHI, Terceira Turma, DJ de 29.03.2004). 5. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. (STJ – REsp – 737000 MG – Rel. Min. Paulo de Tarso – Julg. 01/09/11) (grifos inseridos)

Mais grave ainda é que resta comprovado nos autos (DOC. 20)  que a pessoa jurídica deixou de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicar aos órgãos competentes.

No que pese isso, a empresa estava funcionado em outro local (Avenida Universitária, n° 750, Edifício Dimond Center, 9° Andar, Bairro de Fátima, Teresina/PI),  todavia, já não se encontra mais lá.

Cabe mencionar que, para confirmar tal informação, o Coordenador Geral do PROCON/MPPI determinou a verificação in loco, através de visita, tanto ao local constante no comprovante de inscrição emitido no site da Receita Federal  (Avenida Vilmary, n° 2875, Lote 260, Quadra 14, Bairro São Cristovão, Teresina/PI), quanto no endereço fornecido pelos consumidores (Avenida Universitária, n° 750, Edifício Dimond Center, 9° Andar, Bairro de Fátima, Teresina/PI), sendo constatado no Relatório e registros fotográficos em anexo (DOC. 21), que ambos os endereços já não funcionam mais.

Diante disso, não há outra conclusão a se chegar, senão que é evidente que a empresa E.S. Pinangé EIRELI encerrou as suas atividades irregularmente, haja vista que não é possível localizá-la no domicílio fiscal cadastrado.

Este entendimento se encontra consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 435, que, mesmo se referindo ao procedimento de execução fiscal, amolda-se perfeitamente ao presente caso, senão veja-se: “ Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio gerente.”

Tal Súmula consolida o entendimento jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA NÃO LOCALIZADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Verificando o encerramento das atividades empresariais de modo irregular, diante da não atualização do endereço junto aos órgãos competentes, a exemplo da Receita Federal, bem assim da ausência de uma sede física, impossibilitando o recebimento de intimações para responder judicialmente por seus atos e obrigações, considera-se como caracterizado o abuso de personalidade, e a fraude, ambos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. 2. Agravo de Instrumento provido. (TJ – DF AI 20150020056894. Relator: Ana Catarino. Data de julgamento: 17/06/2015) (grifos inseridos)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES FISCAIS DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR.1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível nos casos em que a responsabilidade patrimonial dos sócios deve ser determinada por decisão judicial, hipóteses nas quais o julgador irá perquirir a existência de "abuso da personalidade jurídica", "desvio de finalidade", "confusão patrimonial" ou outros conceitos jurídicos indeterminados similares, empregados nas normas que disciplinaram o instituto.2. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica dos artigos 133 a 137 do CPC/2015 não é cabível nos casos de execução fiscal de dívida tributária, em que a responsabilidade não é determinada em decisão judicial mas decorre diretamente de lei. 3. A dissolução irregular, no entender da jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, é fundamento bastante para atrair a responsabilidade dos dirigentes pelas obrigações remanescentes da empresa executada.4. Conforme o teor da Súmula nº 435 do STJ, é cabível a presunção de dissolução irregular da empresa executada (e o consequente redirecionamento da execução fiscal ao sócio-gerente) quando a empresa deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicar aos órgãos competentes. (Processo AG 50255847320164040000 5025584-73.2016.404.0000. Orgão Julgador: SEGUNDA TURMA. Publicação: D.E. 13/07/2016. Julgamento: 12 de Julho de 2016. Relator: CLÁUDIA MARIA DADICO) (grifos inseridos)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. INEXISTÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE. RELAÇÃO CONSUMERISTA. REQUISITOS. INSOLVÊNCIA. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES. REVOLVIMENTO DE ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não se constata a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil de 1973, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. 2. "O art. 28 do CDC dispõe que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, no âmbito das relações consumeristas, se efetivará: a) quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social; b) falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica, provocados por má administração; c) sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores" (AgRg no AREsp 563.745/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe de 30/06/2015). 3. O Tribunal a quo, analisando o contexto fático-probatório dos autos, concluiu pela insolvência da agravante e pelo encerramento irregular de suas atividades. 4. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1006254/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 25/10/2017) (grifos inseridos)

O Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, em Ação Civil Pública também ajuizada por este PROCON/MPPI, já se posicionou neste mesmo sentido:

CIVIL. DIREIITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL .AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEEITO SUSPENSIVO. EMPRESA NÃO LOCALIZADA NO ENDEREÇO CADASTRADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. Hipótese em que o agravante se insurge contra decisão judicial que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e determinou a inclusão no polo passivo dos sócios da empresa. 2. A decisão guerreada baseou-se na constatação de que a empresa não funciona no local onde indica ser sua sede, como também uma outra empresa funciona no local indicado. 3. Assim, verificando-se o aparente encerramento das atividades empresariais de modo irregular, diante da não atualização do endereço junto aos órgãos competentes, bem assim da ausência de uma sede física, impossibilitando o recebimento de intimações para responder judicialmente por seus atos e obrigações, considera-se como caracterizado o abuso de personalidade e a fraude, ambos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica. 4. Ausência de fumaça do bom direito em favor do agravante. 5. Liminar negada.	( TJ/PI - Agravo de Instrumento n° 0701881-66.2018.8.18.0000. 2° Câmara Especializada Cível. Relator: José Ribamar Oliveira, julgado em 24/09/2019) (grifos inseridos)

Assim, diante da análise fática do caso vertente, nota-se que os requisitos necessários à aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica previstos no CDC, estão aqui presentes, seja por infração à lei, por constituir a pessoa jurídica obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, ou pela dissolução/encerramento irregular da empresa.

Nesse contexto, a desconsideração da personalidade jurídica é medida que se impõe, com base no artigo 28, da Lei nº 8.078/90, devendo a constrição de bens alcançar o réu e o empresário individual constante no Quadro de Sócios do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (DOC. 07), qual seja:

- EULER SALDANHA PINANJÉ; portador do CPF nº 007.277.513-01; residente e domiciliado na Rua Rochelane Fortes Said, n° 550, Bairro Gurupi, CEP n° 64091-150, Teresina/PI.

13 – DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO E FISCAL

Consoante o artigo 5°, inciso XII, da Constituição Federal “ é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”.

Depreende-se, em primeira análise, que o único objeto sujeito à reserva legal de matéria exclusivamente criminal é a quebra das comunicações telefônicas, ou seja, o rompimento do sigilo de dados pode ocorrer em se tratando de apuração de ilícito cível e/ou penal, até porque é de sapiência geral a inexistência de direito fundamental absoluto.

Foi editada a Lei Complementar nº 105/2001, que dispõe sobre o sigilo das operações de instituições financeiras. Cumpre, portanto, transcrever o Art. 1º §4º deste dispositivo legal, in verbis:

(…) § 4o A quebra de sigilo poderá ser decretada, quando necessária para apuração de ocorrência de qualquer ilícito, em qualquer fase do inquérito ou do processo judicial, e especialmente nos seguintes crimes:

I – de terrorismo;

II – de tráfico ilícito de substâncias entorpecentes ou drogas afins;

III – de contrabando ou tráfico de armas, munições ou material destinado a sua produção;

IV – de extorsão mediante seqüestro;

V – contra o sistema financeiro nacional;

VI – contra a Administração Pública;

VII – contra a ordem tributária e a previdência social;

VIII – lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores;

IX – praticado por organização criminosa.

Extrai-se da referida norma que qualquer processo judicial comporta a quebra de sigilo, sem restrições feitas quanto a natureza do ilícito apurado (cível ou criminal).

Esta é norma geral, a qual sofre, em seguida, processo de densificação já que a apuração dos crimes citados não exaure o âmbito material em que se pode suscitar a quebra de sigilo bancário; ao contraio, tem-se aí mero rol exemplificativo.

Segue o julgado paradigmático do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA A DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. OFENSA AO ART. 655-A DO CPC. APLICAÇAO DA SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LIMITAÇAO LEGAL A PROCESSOS DE NATUREZA PENAL. INEXISTÊNCIA DE TAL RESTRIÇAO. ART. 1° , 4° , DA LEI COMPLEMENTAR N. 105/01. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇAO DO DISPOSITIVO LEGAL SOBRE O QUAL SUPOSTAMENTE RECAI A CONTROVÉRSIA. SÚMULA N. 284 DO STF, POR ANALOGIA. 6. A análise do art. 1°, 4°, da Lei Complementar n. 105/01 revela que não existe limitação legal, ao menos neste dispositivo, de exceção do sigilo bancário às demandas penais. (STJ – Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 01/12/2011, T2 - SEGUNDA TURMA)

Neste cenário, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.134.665 / SP, relatado pelo ministro Luiz Fux, o sigilo bancário, como cediço, não tem caráter absoluto, "devendo ceder ao princípio da moralidade aplicável de forma absoluta às relações de direito público e privado, devendo ser mitigado nas hipóteses em que as transações bancárias são denotadoras de ilicitude, porquanto não pode o cidadão, sob o alegado manto de garantias fundamentais, cometer ilícitos. Isto porque, conquanto o sigilo bancário seja garantido pela Constituição Federal como direito fundamental, não o é para preservar a intimidade das pessoas no afã de encobrir ilícitos".

Sobre o tema, posiciona-se o  Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO JUDICIAL. REQUERIMENTO MINISTERIAL OBJETIVANDO A QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. INDÍCIOS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS. DEFERIMENTO. IMPORTÂNCIA PROBATÓRIA A FORMAR O CONVENCIMENTO DO JUÍZO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO, IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO OU ATO TERATOLÓGICO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA CONFIRMADA. PRECEDENTES. I – o sigilo bancário é direito individual não absoluto, podendo ser quebrado em casos excepcionais. Precedentes do STF e STJ. II – Demonstrados os pressupostos autorizativos para o afastamento do sigilo autorizado judicialmente, há de confirmar-se a decisão denegatória da segurança. III – Recurso ao qual nega provimento (STJ – RMS: 6775 SP 1996/0012513-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/11/2001, T2 – SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 18.02.2012 P. 278RDR vol. 23 p. 299RSTJ vol. 152 p. 172). (grifos inseridos)

A única restrição imposta à concessão de quebra de sigilo bancário e/ou fiscal é justamente a narração de regular fundamentação, acompanhada de relevante interesse público. É o que se vê dos julgados a seguir:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. QIEBRA DE SIGILO. REGULARIDADES DE PAGAMENTO. DESVIO DE RECURSOS. EXAME DE CONTAS DO IMPETRANTE. NOTITIA CRIMINIS DE FATOS CAUSADORES DE PREJUÍZOS À UNIÃO. 1. A quebra de sigilo bancário é admitida, excepcionalmente, nas hipóteses em que se denotem a existência de interesse público superior, posto a proteção não consubstanciadora de direito absoluto a sobrepor-se ao interesse coletivo. […] (STJ – RMS 20.350 – Relator: Ministro LUIZ FUX, Data de Julgamento: 15/02/2007, T! - PRIMEIRA TURMA) (grifos inseridos)

CIVIL E PROCESSUAL. ACÓRDÃO ESTADUAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AÇÃO ORDINÁRIA QUE BUSCA O RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA À AQUISIÇÃO DE COTAS DE SOCIEDADE COMERCIAL GESTORA DE “SHOPPING CENTER”. PEDIDO DE QUEBRA DE SIGILO FISCAL. DEFERIMENTO PELAS INSTANCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DE ORDEM JUDICIAL CASSADA. CPC, ART. 165. […]. II. Conquanto que a quebra de sigilo fiscal de pessoa física ou jurídica no curso do processo, em homenagem ao preponderante interesse público constitui requisito essencial a higidez do ato judicial que a determina achar-se amparado em fundamentação consistente, por se cuidar de medida excepcional à regra geral da preservação da privacidade preconizada no Art. 5º, inciso X, da Carta Política. (STJ – Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR – REsp nº 1220307/SP – Data de Julgamento: 17/03/2011, T4 - QUARTA TURMA). (grifos inseridos)

Ora, Douto Julgador, quanto a isso, o interesse público emerge de todo o imbróglio ora discorrido.

Não se concebe desvincilar o interesse social em face do descumprimento injustificado do contrato por parte do Réu, que prejudicou dezenas de consumidores, ainda mais, quando a empresa não indica qualquer perspectiva de ressarcimento.

Pois bem! Conforme fartamente demonstrado nos autos, existem contratos milionários de obras que não foram concluídas. O valor total recebido pela empresa atinge milhões de reais.

Impende destacar que, apenas considerando os contratantes que denunciaram o fornecedor no PROCON, trata-se de valores contratados que somam quantia superior a R$7.200.000,00 (sete milhões e duzentos mil reais).

Alguns consumidores, como a Sra. Flávia Alves Calado, por exemplo, chegou a quitar integralmente o seu contrato, orçado no importe de R$719.000,00 (setecentos e dezenove mil reais), tendo apenas 63,78% da sua obra concluída.

Diante disso, Excelentíssimo, pergunta-se: onde se encontra todo o dinheiro angariado pela Construtora Vivace, já que as obras não foram concluídas?

Nessa feita, a quebra do sigilo bancário e fiscal do réu e do seu sócio é medida que se impõe para efetivamente  se ter ciência quanto à movimentação de toda a vultosa quantia recebida pela empresa, bem como para se saber qual o destino desse dinheiro, não se descartando a possibilidade de transferência a terceiros, com eventual objetivo de ocultação de bens, de forma a frustar o devido ressarcimento.

14 – DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA

Dispõe o parágrafo 3º do artigo 84 do CDC que, “sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou após justificação prévia, citado o réu”.

O dispositivo supramencionado cuida da concessão de tutela de urgência para garantir a satisfação ou a conservação do direito do consumidor, nos casos em que a espera pelo provimento final da demanda possa interferir de forma negativa.

O referido dispositivo legal deve ser interpretado em harmonia com o artigo 300, do Novo Código de Processo Civil , que trata do assunto de forma geral.

Visa a tutela de urgência cautelar, impedir que a coletividade continue exposta a danos, muitas vezes irreparáveis, ou, pelo menos, de difícil reparação, tendo em vista o tempo decorrido com a regular tramitação do processo; já que a decisão final e definitiva da presente ação pode demorar alguns anos, acarretando sensível prejuízo aos consumidores, razão pela qual não se pode aguardar o definitivo julgamento da lide.

O NCPC, determina que, para a concessão da tutela, é necessário que exista elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

É amplo e inequívoco o lastro probatório que acompanha esta exordial.

A probabilidade do direito deriva, assim, da plausibilidade dos argumentos fático-jurídicos aqui levantados e das provas constituídas, no qual se pode observar, ainda que em cognição sumária, a robustez da violação legal que ocasionou o descumprimento dos contratos, bem como a efetiva lesão moral e material aos consumidores que se encontram sem nenhuma perspectiva de ser concluído e entregue o objeto contratado.

Já o perigo do dano e risco ao resultado útil do processo é constituído pela premente possibilidade da empresa e seu sócio desfazerem-se do seu acervo patrimonial, transferindo-os a terceiros, ou de qualquer outra forma de evasão, se é que já não o fizeram, excluindo-se dos efeitos da futura procedência dos efeitos ressarcitórios.

Preenchidos os requisitos, requer-se, liminarmente (antes da citação do Réu), para garantir o pagamento das avenças já celebradas: i) a desconsideração da personalidade jurídica da empresa, para que, além dos bens pertencentes à Construtora, os bens pessoais do sócio entre também como garantia no pleito ressarcitório; ii) a constrição dos valores e bens da empresa Ré e do seu sócio; e iii)  a quebra do sigilo bancário e fiscal da Construtora Vivace e seu sócio, a partir de novembro/2015, a fim de que seja identificado o destino dos valores recebidos pelo Demandado.

A tutela que se pretende antecipar não será injusta, pois a providência antecipatória impedirá, no caso em epígrafe, maiores danos aos contratantes.

Destaca-se, ainda, que a citação do Réu para se manifestar sobre os pedidos de urgência poderá possibilitar que o mesmo se desfaça do seu acervo patrimonial, como dito alhures, se é que já não o fez.

Em outras palavras, é necessário a concessão da tutela sem a participação sumária da outra parte, postergando-se o contraditório, tendo em vista o prejuízo que a citação prévia do requerido poderia acarretar às investigações, já que, apesar da quebra de sigilo bancário se referir a informações e fatos pretéritos, tal ciência sumária pode acarretar em alerta do demandado, resultando na remessa de valores para o exterior e no remanejamento e transferência de bens a terceiros, prejudicando a regular persecução de atos ilícitos.

Nesse contexto de disparidade, a demora da resolução da demanda (sem a concessão de tutela de urgência liminar) normalmente leva a perda do objeto pela superação da prática atacada em razão da descrença no efetivo poder de atuação das instituições brasileiras.

15 – DOS PEDIDOS

Firme no exposto, o PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR REQUER:

A) A concessão dos efeitos da tutela de urgência para, SEM A OITIVA PRÉVIA DA PARTE CONTRÁRIA, com fulcro no art. 9º, parágrafo único, I e art. 300, § 2º do NCPC, independente de caução (art. 300, § 1º, do NCPC), determinar:

a.1) a desconsideração da personalidade jurídica da empresa E S PINANGE EIRELI, para alcançar o sócio EULER SALDANHA PINANGE, portador do CPF n° 007.277.513-01;

a.2) a decretação da quebra do sigilo fiscal do Réu e do seu sócio, com o consequente envio de Ofício à Receita Federal para fornecer cópia das declarações do Imposto de Renda dos mesmos, referente aos anos calendário de 2015 até 2019;

a.3) a decretação da quebra do sigilo bancário do Réu e seu sócio, com a consequente:

- expedição de Ofício ao Banco Central do Brasil (BACEN) e à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), requisitando identificação dos bancos, movimentações bancárias e investimentos de que são titulares a pessoa jurídica e física acima relacionadas, referente ao período posterior a novembro/2015;

- expedição de Ofício às agências bancárias responsáveis pelas contas eventualmente encontradas, em especial, à Agência 3389, do Banco do Brasil, na qual o Réu possui conta; contendo a ordem de quebra do sigilo bancário, para fornecimento em mídia exclusivamente digital, de informações sobre todos os depósitos e transferências bancárias de qualquer valor, bem como sua datas, precedência e procedência, referentes ao período posterior a novembro/2015;

a.4) a indisponibilidade dos bens do Réu e do sócio acima citados, para efeito de impedir atos de disposição do acervo patrimonial, com a consequente:

- expedição de Ofícios aos cartórios de Registro de Imóveis do Estado do Piauí, noticiando sobre a medida adotada e requisitando dados sobre eventuais imóveis registrados em nome dos mesmos, bem como determinando a averbação da indisponibilidade nos registros existentes;

- expedição de Ofício ao Departamento de Trânsito do Estado do Piauí, noticiando sobre a medida adotada e requisitando dados sobre os veículos eventualmente registrados em nome dos mesmos, bem como determinando a averbação da indisponibilidade nos registros existentes;

- determinação do bloqueio online, pelo sistema BACEN-JUD, dos recursos encontrados nas contas bancárias existentes em nome do réu e sócio;

a.5) o depósito em juízo dos projetos estruturais, elétricos e hidráulicos e de a todos os documentos relativos às obras;  e as procurações entregues pelos consumidores no momento da contratação.

a.6)  o pagamento ou a apresentação da comprovação pelo Réu do pagamento das contas de água, luz, INSS dos funcionários, assim, como qualquer outro custo vigente no contrato que seja de sua responsabilidade;

a.7) que o Réu apresente a lista com a identificação e qualificação de todos os contratantes que não tiveram o objeto contratado concluído, juntamente com os respectivos demonstrativos dos valores pagos por cada consumidor;

a.8) a imposição de multa no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), por dia de descumprimento da decisão  judicial antecipatória, caso deferida, cujo valor deverá ser revertido ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor- FPDC, CNPJ n° 24.291.901/0001-48 (Agência n° 3791-5, Conta Corrente n° 10.158-3, Banco do Brasil); sem prejuízo de outras sanções cabíveis para assegurar o resultado prático da tutela pretendida, todas desde já requeridas;

B) Caso deferida a tutela de urgência, a exibição em juízo, no prazo de 15 (quinze) dias, dos documentos que comprovem o cumprimento da medida;

C) O julgamento inteiramente procedente desta ação para condenar o Réu em caráter definitivo e pro futuro no que toca aos pedidos de urgência;

D) Que o Réu seja condenado a promover o distrato dos contratos, com a consequente restituição de todos os valores pagos pelos consumidores, com correção monetária desde o desembolso de cada valor efetivamente pago, e juros moratórios devidos desde a citação;

E) Que o Réu seja condenado ao pagamento das cláusulas penais, conforme disposição contratual (Cláusula Nona), corrigido monetariamente e com juros moratórios devidos desde a citação;

F) Que o Réu seja condenado ao pagamento de todos os danos materiais e morais, que serão individualmente demonstrados pelos contratantes em fase de liquidação e cumprimento de sentença, que deverão ser promovidas pelos beneficiários da Decisão, nos moldes do regramento do art. 97 do CDC. Na hipótese de decurso do prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, o Ministério Público Estadual promoverá a execução da indenização devida, como previsto no art. 100 da Lei Consumerista, a ser recolhida ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor;

G) A publicação de edital no órgão oficial, a fim de que os interessados possam intervir no processo como litisconsortes, nos termos do artigo 94 da Lei nº 8.078/90, com ampla divulgação pelos meios de comunicação social;

H) A condenação do Réu à obrigação de fazer consistente na publicação (rádio, televisão, jornal, sítio da internet, etc.), da sentença desta Ação Civil Pública, para efetividade do ato, possibilitando a ciência aos consumidores lesados;

I) A sujeição do Réu, em caso de violação das condenações impostas, a multa cominatória diária por evento no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente, a ser recolhida ao Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas que se façam necessárias para garantir o cumprimento específico da obrigação;

J) A condenação do Réu ao pagamento de indenização à título de danos morais coletivos aqui aduzidos, para os quais se dá o valor, prima facie, de R$500.000,00 (quinhentos mil reais), a ser revertido para o Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – FPDC, CNPJ n° 24.291.901//0001-48 (Agência n° 3791-5, Conta Corrente n° 10.158-3, Banco do Brasil), mencionado no artigo 13 da Lei nº 7.347/85 e em conformidade com a Lei Estadual nº 6.308/2013;

K) A citação do Réu, nos endereços alhures indicados, para que, querendo, conteste a presente ação, sob pena de ser-lhes aplicada a pena de revelia e consequente confissão acerca dos fatos apresentados;

L) Caso seja deferida a tutela de urgência, após a adoção das medidas solicitadas liminarmente, que o sócio seja citado nos endereço supramencionado para integrar a lide.

M) A designação de audiência prévia de conciliação, nos termos do artigo 319, VII, do NCPC/2015;

N) A condenação do Réu ao pagamento de todas as custas processuais, ônus da sucumbência e honorários advocatícios, com as devidas atualizações monetárias;

O) A dispensa do pagamento de custas, emolumentos e outros encargos pelo autor, desde logo, em face do previsto no artigo 18 da Lei nº 7.347/85 e no art. 87 da Lei nº 8.078/90;

P) A intimação pessoal do autor, mediante abertura de vista e entrega dos autos neste PROCON, com endereço na Rua Lindolfo Monteiro, n° 911, Bairro de Fátima, CEP 64049-440, Teresina-PI, tendo em conta o disposto no art. 183 do Novo Código de Processo Civil.

16 – DAS PROVAS

Por fim, protesta o Autor por todos os meios de prova admitidos em direito, em especial, requer o arrolamento, conforme Rol de Testemunhas abaixo:

- Flávia Alves Calado Barbosa, brasileira, portadora do RG n° 1.107.707 SSPPI, CPF de n° 398.304.543-04, com endereço na rua Anfrisio Lohão, 1415, Bairro Joquei, CEP n° 64049-280, Teresina/PI;

- John Paulo Jales Maia da Silva, brasileiro, portador do RG n° 96027019122 SSPCE, CPF de n°623.541.673-34, com endereço no  Loteamento Conviver, Quadra E, Lote 13, Bairro Urbano, CEP: 64000-000, Teresia-PI;

- Lenara Batista Carvalho Porto, brasileira, portadora do RG de  2.273.977 SSPPI, CPF de n° 018.662.213-96, com endereço na Avenida Senador Ares Leão, 3234, Bloco 101, Bairro São Cristóvão, Teresina/PI;

- Luciana Mata de Moraes Galiza, brasileira, portadora do RG de  2.276.337 SSPI, CPF de n° 014.335.563-59, com endereço na Rua Engenheiro Ricardo Moura, n° 7453, Bairro Gurupi, CEP n° 64.091-080, Teresina/PI;

- Nelson Candido Aires Neto, brasileiro,portador do RG n° 1.609.252 SSPPI, CPF de n°755.232.563-15, com endereço na Rua São Januário, n° 753, Bairro Gurupi, CEP: 640900-440, Teresia-PI.

Requer, desde já, o expresso pronunciamento do Douto Magistrado quanto à aplicação in casu da inversão do ônus probandi, (artigo 6º, VIII do CDC) em favor dos consumidores, aqui representados, por se cuidar de regra de instrução, conforme jurisprudência predominante do Superior Tribunal de Justiça, tudo para que confirmada a liminar e julgada procedente a presente, sejam as rés condenadas nos exatos termos em que ora se peticiona.

Dá-se à causa o valor de R$7.700.000,00 (sete milhões e setecentos mil reais).

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Teresina, 06 de Dezembro de 2019.

NIVALDO RIBEIRO

Promotor de Justiça

Coordenador Geral do PROCON

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS ANEXOS

- DOC.01 – Portaria n° 62/2019 - Instauração do Processo Administrativo n° 000183-002/2019;

- DOC.02 – Termos de Declarações e Documentos Comprobatórios;

- DOC.03 – Contratos de Prestação de Serviços de Serviços de Construção Civil;

- DOC.04 – Notícias em Sites;

- DOC.05 – Amostras de Memoriais Descritivos;

- DOC.06 – Notificação PROCON/MPPI n° 300/2019;

- DOC.07 – Comprovante de Situação Cadastral e Quadro de Sócios;

- DOC.08 – Notificação PROCON/MPPI n° 314/2019 e Comprovante de Recebimento;

- DOC.09 – Termo de Audiência PROCON/MPPI, dia 04/07/2019;

- DOC.10 – Termo de Audiência PROCON/MPPI, dia 11/07/2019;

- DOC.11 – Termo de Audiência PROCON/MPPI, dia 31/07/2019;

- DOC.12 – Manifestação por escrito apresentada pela empresa Ré;

- DOC.13 – Certidões de entrega de documentos aos consumidores;

- DOC.14 – Termo de Audiência PROCON/MPPI, dia 14/08/2019;

- DOC.15 – Notificação Extrajudicial expedida pela Construtora Vivace;

- DOC.16 – Manifestação da empresa IDEAL;

- DOC.17 – Manifestação da empresa SAGA;

- DOC.18 – Parecer e Decisão PROCON/MPPI;

- DOC.19 – Notificação de Decisão PROCON/MPPI n° 271/2019 e AR de devolução;

- DOC.20 – Registro de Imóvel apresentado pela Construtora Vivace;

- DOC.21 – Memorando PROCON/MPPI n° 66/2019 e Relatório de Fiscalização com fotos anexas.

https://cidadeverde.com/noticias/304064/empresario-e-denunciado-no-procon-e-na-policia-por-nao-entregar-casas-de-luxo

Código de Defesa do Consumidor: Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: (…) II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

KHOURI, Paulo R. Roque A. Direito do Consumidor - Contratos, Responsabilidade Civil e Defesa do Consumidor em Juízo, 2ª Edição, Atlas: São Paulo, 2005, p. 65

BESSA, Leonardo Roscoe; MARQUES, Cláudia Lima; BENJAMIN, Antônio Herman V. Manual de Direito do Consumidor. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 324.

BITTAR FILHO, Carlos Alberto. Do dano moral coletivo no atual contexto jurídico brasileiro. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 559, 17 jan. 2005. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/6183>. Acesso em: 02/10/2019.

STJ – Recurso Especial n° 279.273/SP – Rel. P/ Acordão Min. Nancy Andrighi – Terceira Turma – Julgamento em 04/12/2013.